Załącznik nr 11 do SIWZ

Umowa nr ZP…..…….

zawarta w dniu ……………………. w Płośnicy, pomiędzy:

Gminą Płośnica z siedzibą w Płośnicy, 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52 NIP 571-16-30-956, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Groblewskiego – Wójta Gminy

Przy kontrasygnacie:

Anny Jabłońskiej – Skarbnika Gminy

a

………………………………………………………………………………..…(nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w …………………………… (siedziba Wykonawcy), ……………………………………

………………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..…….. (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, 
z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez:

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

§ 1.

1. Umowa niniejsza została zawarta w wyniku  przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach 
nr 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku

2. Przedmiot zamówienia przewiduje przebudowę drogi w klasie „D” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.  Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). Prędkość projektowa 30 km/h.

Odcinek objęty przebudową posiada długość 1210 m .

a) niweleta należy ją ukształtować w taki sposób, aby dostosować ją do istniejącego terenu oraz posesji położonych przy przedmiotowej drodze; projektuje się nieznaczne korekty istniejących rzędnych aby uzyskać normatywne spadki podłużne powierzchni,

b) nawierzchnia jezdni konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla ruchu KR1, konstrukcja nawierzchni jezdni zgodnie z rozwiązaniami określonymi w projekcie wykonawczym,

c) zjazdy nawierzchnia na zjazdach i zatokach  wykonana z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

d) pobocza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku,

e) ścieżka rowerowa z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

f) chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej,

g) zieleń – humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą,

h) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu -  oznakowanie poziome jezdni bitumicznych cienkowarstwowe; farba czerwona pod przejazd dla rowerów, ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem, zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 (folia 2 generacji).

3. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do niniejszej umowy:

- załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy,

- załącznik nr 2 – Projekt stałej organizacji ruchu,

- załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

- załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy.

§ 3.

TERMINY REALIZACJI

1. Zamówienie zrealizowane zostanie w…………………….

2. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

1)	termin protokolarnego przekazania terenu budowy: ………………..

2)	termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: 	…………………

3) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ………………... (zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie).

3.  Termin wykonania poszczególnych robót budowlanych w ramach zamówienia szczegółowo określa Harmonogram wykonania robót. Harmonogram może ulec zmianie, z wyjątkiem zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt 2). Jeżeli harmonogram wykonania poszczególnych robót ulegnie zmianie, Wykonawca zobowiązany jest do jego zaktualizowania po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zamawiającego

4. Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu
w zeszycie robót potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór.

§ 4.
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji robót określonych w dokumentacji, o której mowa w § 2 umowy, lub zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Żądanie dokonania zmiany powinno zostać zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego 
na piśmie na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem przez Wykonawcę wykonywania robót, których przedmiotowe żądanie dotyczy.

§ 5.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności:

2) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

3) dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na zasadach określonych w umowie;

4) terminowe regulowanie należności zgodnie z postanowieniami umowy;

5) przeprowadzanie kontroli jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczenie w pobieraniu próbek, analizowanie raportów z wyników badań przedkładane przez Wykonawcę;

6)  uczestniczenie w czynnościach odbioru.

2.  Zamawiający oświadcza, że:

1)   posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia do rozpoczęcia realizacji inwestycji;

2) zatrudnił inspektora nadzoru do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu umowy i ponosi koszty związane z jego zatrudnieniem;

3) może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli Wykonawcy przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do zatrudnienia personelu przez Wykonawcę skierowanego do realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w § 6 pkt 11) niniejszej umowy.

§ 6.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	przejęcia placu budowy i przygotowania do realizacji przedmiotu umowy;

2)	 skierowania do realizacji zamówienia kierownika budowy zgodnie z wykazem podanym w ofercie;

## kierownikiem budowy będzie:

## …………..posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności ………………. oraz członkostwo w …………….. Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa o nr ……... Wykonawca może dokonać zmiany kierownika robót w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zmiana kierownika nie powoduje konieczności zmiany umowy;

3) zrealizowania przedmiotu umowy terminowo, w zakresie określonym w dokumentacji, 
w złożonej Ofercie oraz na zasadach określonych w niniejszej umowie,  zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;

4) urządzenia terenu budowy,

5) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru i właściwych warunków BHP;

6) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów powstałych podczas budowy;

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót;

8) pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy;

9) zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, pracownikom jednostek kontrolnych sprawujących funkcje kontrolne w stosunku do realizowanego zadania oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego;

10) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.):

a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia;

11) złożenia Zamawiającemu, w momencie podpisania umowy, oświadczenia swojego 
i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego w pkt 10 niniejszego paragrafu wraz z zanonimizowanym wykazem tych osób, zgodnie z załącznikiem do umowy;

12) przedłożenie Zamawiającemu do jego wglądu i na jego żądanie w ciągu 2 dni dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego 
w pkt 10 niniejszego paragrafu tj. zanonimizowane umowy o pracę, lub zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), lub zanonimizowane dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

§7.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań zamówienia określonych w niniejszej umowie oraz SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 8.

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym w wysokości: ……………. zł netto plus podatek VAT (…….)
w wysokości ………….  zł, co daje wartość brutto ………………. zł (słownie: …………….)

2.Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu zamówienia  na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT obciążającej Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego odzwierciedlający wartość i zakres wykonanych robót oraz stwierdzający prawidłowość wykonanych robót.

4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy nr ……………………. .

5. Wykonawca może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej 
z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie za zgodą Zamawiającego. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. Przeniesienia wierzytelności dokonuje się z zachowaniem przepisów obowiązujących zobowiązań wobec podwykonawców określonych w § 7 niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

7. Za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego.

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym 
w ……………….i posiada NIP …………...

§ 9.
ODBIORY

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót  podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

2. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu zakończenia robót przez inspektora nadzoru poprzez stosowny wpis w zeszycie robót;

- w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy;

- odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy;

- o terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy;

- Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 8 dni od daty otrzymania zawiadomienia;

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń oraz niezgodności z wymaganiami technicznymi, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego;

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie inspektora nadzoru 
i Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót;

- Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron;

- Inspektor nadzoru, reprezentujący Zamawiającego wyznacza terminy przeglądów w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony;

- niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji;

- przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie;

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może  obniżyć wynagrodzenie o wartość odpowiadającą kosztom usunięcia tej wady, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu.

3.  Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

4.   Przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu inwestycję do odbioru ostatecznego, stanowiącego skwitowanie wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jakości, z którego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

5. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

§ 10.
RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres …… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia wady.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj. w kwocie ……………zł słownie: ( ………………) w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie Wykonawca wniósł w formie …………..

3. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia umowy na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając 30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi, o którym mowa w ust.  4, zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto  
za każdy dzień zwłoki;

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto;

3) za opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia netto;

5)  w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia;

6) 10% wynagrodzenia brutto za każdą osobę, która wykonuje określone czynności o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 10, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę;

7) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 11;

8) 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 12, potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 6 ust. 1 pkt 10,;

9) zmiany kierownika budowy/robót bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 
w wysokości 1.500,- zł;

10) za nie rozpoczęcie  realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień zwłoki,

11) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu poszczególnych robót powyżej 7 dni niż termin określony 
w Harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy -  w wysokości 0,1% wartości netto roboty budowlanej będącej przedmiotem zwłoki za każdy dzień zwłoki. Kara nie zostanie naliczona jeżeli Wykonawca uprzednio zgłosi zmianę harmonogramu i uzyska akceptację Zamawiającego.

3. W przypadku gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych, strony  mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 13.
ZMIANY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:

1)  jeżeli z przyczyn zawinionych przez siebie Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczynił i nie zastosował się do żądania Zamawiającego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu wykonania robót;

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

6) gdy otwarto likwidację majątku Wnioskodawcy;

7) Zamawiający może także odstąpić od umowy w całości lub części w innych sytuacjach przewidzianych
w Kodeksie cywilnym;

6) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w pkt  1;

7) odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

2. Zamawiający określa  zakres przewidywanych zmian umowy zgodny z art. 144 ustawy PZP.
W szczególności przewiduje:

1) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą 
z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;

2) zmiana terminu realizacji w wyniku:

a) działania siły wyższej, tj. wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin jej zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający zaistnienie działania siły wyższej - zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,

b) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie, w przypadku gdy wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie; udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia; Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin ich zaistnienia oraz uzyskuje podpis inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzający zaistnienie działania anomalii pogodowej;

3) zmiany dotyczą wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 4 niniejszej umowy;

4) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50 % wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie;

5) zmiany są nieistotne  w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

6) łączna wartość zmian  jest mniejsza niż 15 % wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie.

§ 14.	
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej strony.

4. Integralną część umowy stanowią załączniki określone w § 2 ust. 3 umowy tj.:

- załącznik nr 1 – Projekt budowlany,

- załącznik nr 2 – Projekt stałej organizacji ruchu,

- załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

- załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

...........................................                                                                                                                     .................................................

...........................................                                                                                                                     .................................................